Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zakres usługi/zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-popc-2-3-2-kultura-iv-nabor/dokumenty-do-pobrania

# Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Przygotowanie i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA 2014 – 2020,  Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

- Etap I – Badanie i analiza popytu wg. wymagań PO PC. Zadanie obejmuje przeprowadzenie badań, prezentację wyników, wkład do Studium Wykonalności z opisem metodologii badawczej, w terminie do 31.08.2019 r.

- Etap II – Opracowanie Opisu założeń projektu informatycznego zgodnie wytycznymi Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru opisu projektu informatycznego (nie obejmuje prac związanych z przygotowaniem prezentacji publicznej), w terminie do 10.09.2019 r. Zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie:

https://www.gov.pl/web/krmc/uchwala-krmc-w-sprawie-okreslenia-wzoru-opisu-zalozen-projektu-informatycznego

- Etap III – Opracowanie Studium Wykonalności,  w terminie do 23.09.2019 r.,  zgodnie z Zaleceniami dotyczącymi struktury i zakresu Studium Wykonalności dostępnymi na stronie:

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-popc-2-3-2-kultura-iv-nabor

- Wsparcie doradcze Zamawiającego mające na celu opracowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej  (nie obejmuje wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie), zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-popc-2-3-2-kultura-iv-nabor