Załącznik nr 1 do zapytania o oszacowanie

Pełnienie nadzoru przyrodniczego w ramach realizacji inwestycji pn. Remont ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie.

Nadzór przyrodniczy: botaniczny, ornitologiczny, chiropterologiczny i entomologiczny nad wycinką drzew i krzewów w pasie 3 m od ogrodzenia.

Wartość szacunkowa zamówienia:  ……………………………………………………………….

- Przedmiot  zamówienia:

Pełnienie nadzoru przyrodniczego w ramach realizacji inwestycji pn. Remont ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie.

Nadzór przyrodniczy: botaniczny, ornitologiczny, chiropterologiczny i entomologiczny nad wycinką drzew i krzewów w pasie 3 m od ogrodzenia.

| Lp. | Element | Kod CPV | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełnienie nadzoru przyrodniczego w ramach realizacji inwestycji pn. Remont ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie. Nadzór przyrodniczy: botaniczny, ornito-logiczny, chiropterologiczny i entomologiczny nad wycinką drzew i krzewów w pasie 3 m od ogrodzenia. | 71313450-4 90713000-8 | Monitoring ekologiczny projektu budowlanego Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dot. Ochrony Środowiska |

Adres inwestycji: ul. Aleja Lipowa 35, 99-416 Nieborów (gmina Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie), działka o nr ewidencyjnym 801/1 obręb 0016.

Powierzchnia parku: 40,78 ha

Zakres prac obejmuje nadzór przyrodniczy w ramach realizacji inwestycji pn.  ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie.

Nadzór przyrodniczy: botaniczny, ornitologiczny, chiropterologiczny i entomologiczny nad wycinką drzew i krzewów w pasie 3 m od ogrodzenia w granicy działki.

Specyfika obszaru inwestycji: Park pałacowy w Nieborowie został objęty prawną ochroną konserwatorską na mocy decyzji o wpisie do rejestru zabytków (nr rej. I47-P-VI-2 z 26.10.1948, 561/98 z 12.08.1967 oraz aneks 98 Dział A z 19.05.1982), na terenie parku znajduje się 10 obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz cenna kolekcja dzieł sztuki. W roku 2017 zespół pałacowo-ogrodowy w Nieborowie uzyskał prestiżowy tytuł Pomnika Historii (Rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r., Dz. U. 2017, poz. 2274). Nadzór konserwatorski sprawuje Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru przyrodniczego w ramach zadania wskazanego w ust. 2, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,2127,2269), ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.710, ze zm.), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z późn. zm.).

Z uwagi na zabytkowych charakter terenu i występujące w sąsiedztwie inwestycji gatunki roślin i zwierząt objętych ochroną, inwestycja, o której mowa w ust. 2 ma być prowadzona pod specjalistycznym nadzorem przyrodniczym w zakresie ochrony fauny i flory (botanika i ornitologa), celem kontrolowania przebiegu prac i konieczności wskazania terminu oraz sposobu prowadzenia tych prac w odniesieniu do walorów przyrodniczych obszaru inwestycyjnego.

W zależności od potrzeb Wykonawca jest zobowiązany zapewnić konsultację  z ekspertami, w szczególności takimi jak- herpetolog, dendrolog, chiropterolog, entomolog, fitosocjolog, ichtiolog, zoolog.

Przed rozpoczęciem prac, w obszarze oddziaływania inwestycji Wykonawca w ramach prowadzonego nadzoru przyrodniczego zweryfikuje ilość oraz stan gatunków chronionych.

Wykonawca w ramach nadzoru przyrodniczego będzie nadzorował wycinkę drzew i krzewów w pasie 3 m od ogrodzenia. Bezpośrednio przed wycinką drzew i krzewów, Wykonawca dokona oględzin pod kątem występowania ptaków objętych ochroną gatunkową oraz innych gatunków chronionych. W przypadku zlokalizowania za krzewach, drzewach gniazda, dziupli czy występowania gatunków chronionych, prace polegające na wycince drzew i krzewów zostaną bezwzględnie przerwane. A Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia.

Wykonawca będzie nadzorował czy prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów na terenie zabytkowego parku. Prace te będą wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom.

Wykonawca robót budowlanych inwestycji /wyłoniony w postępowaniu przetargowym/, 
o której mowa w ust. 2 jest zobowiązany uzgodnić z Wykonawcą w ramach prowadzonego nadzoru przyrodniczego lokalizację zaplecza technicznego dla realizowanej inwestycji. Prace budowlane związane z realizacją  inwestycji   rozpoczęte zostaną najprawdopodobniej 
w miesiącach IV-V w sezonie lęgowym ptaków, ze względu na wykorzystanie sąsiedztwa terenu objętego inwestycją jako żerowiska łabędzia. Czas trwania inwestycji do końca XII 2022 r.

W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany w toku prac budowalnych prowadzonych w ramach inwestycji, do realizacji następujących czynności:

  - przestrzeganie warunków zawartych w decyzjach administracyjnych;

  - bieżące nadzorowanie oddziaływania wykonywanych prac na przedmioty ochrony 
w ramach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.710, ze zm.), zlokalizowanych w pobliżu inwestycji oraz inne formy ochrony przyrody tam występujące;

  - zaproponowanie, po konsultacji z  Zamawiającym ewentualnych działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych;

  - kontroli realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, 
w przypadku ich stosowania;

  - przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz systematycznie w trakcie prac budowlanych sprawdzanie aktualnego stanu siedlisk i populacji gatunków 
w promieniu 100 m od wytyczonego terenu inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem występowania siedlisk przyrodniczych, roślin, i zwierząt chronionych, w celu prawidłowego wypełniania w szczególności zapisów ustawy o ochronie przyrody;

  - nadzór nad wypełnieniem przez Wykonawcę robót budowlanych prac polegających na zabezpieczeniu drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki;

  - ustalenia lokalizacji zaplecza budowy, baz materiałowo-sprzętowych;

  - przestrzeganie ładu i porządku na placu budowy oraz właściwej segregacji odpadów 
z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. W trakcie realizacji robót budowlanych teren inwestycji powinien być na bieżąco porządkowany ze szczególnym uwzględnieniem materiałów mogących wpłynąć negatywnie na środowisko;

  - prowadzenie kontroli wykopów, miejsc mogących stanowić pułapki dla zwierząt 
i niezwłocznie odławianie znajdujących się w nich zwierząt oraz wypuszczania poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę przeprowadza bezpośrednio przed zasypaniem wykopów;

  - prowadzenie obserwacji miejsc występowania chronionych gatunków przez cały okres realizacji inwestycji, w ramach tych prac należy prowadzić dziennik obserwacji miejsc pojawiania się zwierząt;

  - bezzwłocznie reagowanie w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie;

  - prowadzenie nadzoru ornitologicznego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji potwierdzającej brak miejsc gniazdowania ptaków w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów w okresie lęgowym  ptaków;

  - prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywanie wpisów potwierdzających obecność na terenie budowy;

  - przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych, zawierających dodatkową dokumentację fotograficzną;

  - opracowanie raportu  końcowego  z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego, 
z takim zastrzeżeniem, że końcowy raport Wykonawca przekaże w terminie do 7 dni od zakończenia robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji;

  - Wykonawca prowadzący nadzór przyrodniczy zobowiązany jest do pobytu na terenie budowy w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż 2 dni w każdym tygodniu w całym okresie trwania robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji  oraz na każde pisemne wezwanie kierownika budowy, Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego z czasem reakcji do 2 dni;

  - pełniony nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi potwierdzony będzie wpisem do dziennika budowy;

  - Wykonawca prowadzący nadzór przyrodniczy ma prawo zwracać uwagę kierownikowi budowy na nieprawidłowości w prowadzonych działaniach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, informując o tym Zamawiającego;

  - Wykonawca ma prawo do wydawania kierownikowi budowy zaleceń usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, informując 
o tym Zamawiającego.

  - w razie stwierdzenia, że realizacja budowy przebiega niezgodnie z  zaleceniami prowadzącego nadzór przyrodniczy lub istnieje możliwość powstania zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, zobowiązany on jest do dokonania odpowiedniego wpisu 
w dzienniku budowy, łącznie z żądaniem wstrzymania robót i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego;

Sprawozdania miesięczne z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w ramach prac budowlanych powinny  zawierać następujące informacje:

    - Opis poszczególnych działań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w okresie objętym sprawozdaniem, z wyszczególnieniem, w oparciu, o jakie dokumenty te działania były prowadzone. W sprawozdaniu należy odnieść się do realizacji obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych bądź przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody;

    - Opis działań związanych z ochroną środowiska planowanych do zrealizowania 
w następnym okresie sprawozdawczym;

    - Opis ewentualnych zidentyfikowanych lub przewidzianych zagrożeń dla środowiska, jakie pojawiły się w okresie sprawozdawczym, objętych działań ochronnych oraz ich skuteczności;

    - Dane fotograficzne ilustrujące podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska oraz stan środowiska w okresie sprawozdawczym;

    - Charakterystykę florystyczną i faunistyczną.

    - Sprawozdania miesięczne należy przekazywać Zamawiającemu do dnia 7- go każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, w wersji elektronicznej;

Raport końcowy z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w ramach prac budowlanych powinien zawierać:

      - Charakterystykę florystyczną i faunistyczną;

      - Opis zidentyfikowanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych zagrożeń dla środowiska;

      - Opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu poszczególnych inwestycji na środowiska;

      - Wnioski z podjętych działań oraz skuteczność;

      - Informację fotograficzną podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska oraz stan środowiska w okresie objętym nadzorem.

- Termin realizacji zamówienia  do 31.12.2022 r.

Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego  stanowi:

Schemat lokalizacji przedmiotu zamówienia oraz gospodarka drzewostanemZ

Za zabytkowe parki uznaje się formy zaprojektowanej zieleni, stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Podstawą uznania parku za zabytkowy jest objęcie go jedną z form ochrony, które są wymienione w ustawie z dn. 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, ze zm.).

Park zabytkowy funkcjonuje w określonym otoczeniu i jako taki musi być w nim chroniony. Wykonawca ze szczególnie należytą starannością jest zobowiązany, aby podejmowane działania, nie naruszały substancji zabytkowej parku w tym kamiennej dekoracji rzeźbiarskiej zlokalizowanej w sąsiedztwie miejsca wykonywania usługi.

Termin rozpoczęcia inwestycji budowlanej uzależniony od wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu