Warszawa, 07 lipca 2017 r. 
Znak sprawy: 14/2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Informacje ogólne.

1.1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest 
w procedurze, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.2. Nazwa zamówienia: Przebudowa instalacji hydrantowej w Nieborowie w celu dostosowania jej do wymogów przeciwpożarowych, etap I 
1.3. Zamawiający: Muzeum Narodowe w Warszawie
Adres zamawiającego: Al. Jerozolimskie 3, 00-495  Warszawa; 
1.4. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.J. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm) dalej zwana „pzp”.
2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie podziemnego zbiornika zapasu wody do celów przeciwpożarowych, doprowadzenie wody dla celów przeciwpożarowych do zbiornika, wykonanie drogi technicznej do zbiornika oraz wykonanie instalacji zasilenia w energię elektryczną, co stanowi etap I realizacji projektu budowlanego „Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz z budową podziemnego szczelnego zbiornika zapasu wody z przepompownią oraz zasileniem w energię elektryczną, na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Pałac Radziwiłłów, obręb 16, działka nr ew. 801/1, 801/2”.

Dokumentacja projektowa obejmuje całe zadanie jednak zamówienie dotyczy jedynie etapu I, obejmującego swym zakresem wykonanie podziemnego zbiornika zapasu wody do celów przeciwpożarowych, wykonanie doprowadzenia wody dla celów przeciwpożarowych do zbiornika, drogi technicznej do zbiornika oraz wykonanie instalacji zasilenia w energię elektryczną (zakres wskazano na planie będącym załącznikiem nr 1).

2.2. Zamówienie będzie realizowane na terenie państwowej instytucji kultury jaką jest  Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie (Nieborów, gm. Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie; nr działki 801/1, 801/2, obręb 16). Właścicielem działki jest Skarb Państwa, a wieczystym użytkownikiem – Muzeum Narodowe w Warszawie.
2.3. Teren planowanych prac, czyli park jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków i objętym prawną ochroną konserwatorską (Park pałacowy w Nieborowie, nr rej. 147-P-VI-2 z 26.10.1948, 561/98 z 12.08.1967 oraz 98 Dział A z 19.05.1982 - aneks do decyzji z dnia 12.08.1967 r. dotyczącej wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa skierniewickiego parku pałacowego w Nieborowie).

2.4. Roboty będą polegały na:

a) robotach przygotowawczych,

b) robotach budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, 

c) robotach instalacyjnych,

d) robotach porządkowych.

2.5. Roboty obejmą wymienione w szczególności poniższe prace:

a) Roboty przygotowawcze:

· przygotowanie terenu budowy,

· urządzenie powierzchni składowisk podzielonych na sekcje, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

· wygrodzenie terenu budowy wraz ze składowiskami w sposób zaakceptowany przez Inwestora wraz z wywieszeniem tablic informacyjnych o prowadzeniu robót. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

· dokonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych,

· zabezpieczenie roślinności istniejącej tj. krzewów i drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi podczas trwających prac (w przypadku zniszczeń powstałych w trakcie realizacji inwestycji w obrębie roślinności istniejącej Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z jej odtworzeniem),

· organizacja zaplecza socjalno-bytowego budowy na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego.

b) Roboty budowlane dla zbiornika, drogi technicznej i zasilenia zbiornika wraz 
z wykonaniem przyłącza wodnego do istniejącego rurociągu):

· usunięcie warstw ziemi urodzajnej i wykonanie robót ziemnych z transportem urobku, wykopy i przekopy dla zbiornika i jego zasilenia,

· umocnienie ścian wykopów,

· odwadnianie wykopów,

· wykonanie podsypki pod zbiornik,

· wykonanie podkładu z chudego betonu pod zbiornik,

· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej dla zbiornika,

· przegotowanie i montaż zbrojenia dla zbiornika,

· transport i montaż płyt dennych z transportem betonu żurawiem dla zbiornika,

· transport i montaż ścian betonowych i żelbetowych z transportem betonu żurawiem dla zbiornika,

· transport i montaż słupów z transportem betonu żurawiem dla zbiornika,

· transport i montaż przekrycia (płyty) z transportem betonu żurawiem dla zbiornika,

· montaż przejść tulejowych, rur dla zbiornika,

· odsadzenie stopni podwójnych w ścianie zbiornika,

· montaż włazu do zbiornika,

· malowanie farbą konstrukcji betonowych zbiornika,

· wykonanie próby szczelności zbiornika,

· zasypanie zbiornika,

· wykonanie koryta dla drogi technicznej,

· wykonanie drogi technicznej z brukowca z kamienia narzutowego,

· montaż zaworu antyskażeniowego,

· montaż rurowych opasek na istniejących rurociągach,

· montaż rurociągów i połączeń rur, kształtek,

· montaż żeliwnych zasuw klinowych,

· wykonanie przejść gazoszczelnych.

c) Roboty instalacyjne:

· wymiana wyłącznika na ręczny przełącznik zasilania montaż rozłącznika bezpiecznikowego i lampek sygnalizacyjnych, 

· kopanie rowów dla kabli (ze zdjęciem darni trawnika i warstwy ziemi urodzajnej, rozścieleniem ziemi, dostawą i rozścieleniem torfu),

· nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,

· ułożenie rur osłonowych,

· ułożenie kabli,

· montaż głowic kablowych,

· badanie linii kablowej,

· układanie bednarki w rowach kablowych,

· zasypywanie rowów kablowych (z ponownym ułożeniem uprzednio zdjętej darni, wykonaniem trawników dywanowych siewem),

· wykonanie uziomów,

· wykonanie przewiertów sterowanych i przecisków,

· odtworzenie nawierzchni żwirowej.

UWAGA! 

Wykonawca robót jest zobligowany do zabezpieczenia drzew i krzewów w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed zniszczeniem oraz aby drzewa i krzewy przetrwały inwestycję w niepogorszonej kondycji.
· Prace związane z prowadzeniem instalacji w odkrytych wykopach należy ograniczyć do minimum. 

· Rozprowadzenie instalacji podziemnych w pobliżu drzew i krzewów, a szczególnie starych drzew (obwód pnia powyżej 50 cm), należy wykonać metodą pozwalającą na ochronę ich systemu korzeniowego.
· Wykopy można prowadzić z zachowaniem ostrożności, ręcznie, z ominięciem systemu korzeniowego, do momentu kiedy widoczne są korzenie grubsze niż 2,5 cm. Po ich ujawnieniu i konsultacji z Działem Zieleni Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz Kierownikiem Budowy należy dalsze prace prowadzić  poprzez zastosowanie przecisków sterowanych, tzw. tunelowanie. 
·  Przy zastosowaniu metody przecisku, prace należy prowadzić na głębokości, co najmniej 60–70 cm, przy zachowaniu odległości od osi pnia większej niż 2m 
· Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji co do zakresu stosowania metody przeciskowej podczas realizacji prac."
d) Roboty porządkowe:

· uporządkowanie terenu budowy,

· przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej powykonawczej oraz dokumentacji z przebiegu prac (przed, w trakcie i po realizacji zadania).

2.6. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie na podstawie następujących dokumentów:

	a) 
	Projekt budowlany „Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz z budową podziemnego szczelnego zbiornika zapasu wody z przepompownią oraz zasileniem w energię elektryczną, na terenie Muzeum w Nieborowie, Pałac Radziwiłłów, obręb 16, dz. ew. nr 801/1, 801/2, projektant: mgr inż. Małgorzata Sawczuk, 27 grudnia 2016 
	Załącznik nr 2

	b) 
	Projekt wykonawczy „Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz z budową podziemnego szczelnego zbiornika zapasu wody z przepompownią oraz zasileniem w energię elektryczną, na terenie Muzeum w Nieborowie, Pałac Radziwiłłów, obręb 16, dz. ew. nr 801/1, 801/2, projektant: mgr inż. Rafał Dziubiński, 27 grudnia 2016
	Załącznik nr 3

	c) 
	Projekt wykonawczy, sieć wodociągowo-przeciwpożarowa „Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz z budową podziemnego szczelnego zbiornika zapasu wody z przepompownią oraz zasileniem w energię elektryczną, na terenie Muzeum w Nieborowie, Pałac Radziwiłłów, obręb 16, dz. ew. nr 801/1, 801/2, projektant:  mgr inż. Małgorzata Sawczuk, 27 grudnia 2016
	Załącznik nr 4

	d) 
	Projekt wykonawczy, część elektryczna „Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz z budową podziemnego szczelnego zbiornika zapasu wody z przepompownią oraz zasileniem w energię elektryczną, na terenie Muzeum w Nieborowie, Pałac Radziwiłłów, obręb 16, dz. ew. nr 801/1, 801/2, projektant:  tech. Józef Winnicki, 27 grudnia 2016
	Załącznik nr 5

	e) 
	Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby projektu posadowienia zbiornika ppoż. na terenie Muzeum w Nieborowie, Pałac Radziwiłłów (dz. ew. nr 801/1 i 801/2, obręb 16), oprac. mgr inż. Paweł Fołtyn, marzec 2017
	Załącznik nr 6

	f) 
	Pozwolenie na budowę (decyzja nr 221/2017 z dnia 12. 05. 2017 r., wydana przez Starostę Łowickiego)
	Załącznik nr 7

	g) 
	Decyzja o wpisie parku do rejestru zabytków (nr rej. 561/98 z 12.08.1967 oraz 98 Dział A z 19.05.1982 - aneks do decyzji z dnia 12.08.1967 r. dotyczącej wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa skierniewickiego parku pałacowego w Nieborowie) 
	Załącznik nr 8

	h) 
	Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (decyzja WUOZ -A.5142.39.2017.AWJ z dnia 29. 03. 2017, wydana przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) 
	Załącznik nr 9

	i) 
	Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w postaci nadzoru archeologicznego (decyzja WUOZ-AC.5161.198.2017.AO z dnia 15. 05 2017, wydana przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)
	Załącznik nr 10


2.7. Szczególne warunki przygotowania i realizacji robót
1) Prace realizowane na terenie zabytkowego ogrodu, będą prowadzone w procedurze nadzoru archeologicznego. 

2) Ze względu na wartości zabytkowe terenu jakim jest zabytkowy ogród, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i starannością.

3) O wszelkich problemach lub odkryciach należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

4) Zamawiający oczekuje prowadzenia robót w sposób najmniej uciążliwy 
dla Zamawiającego i umożliwiający mu prowadzenie jego działalności statutowej. Zamawiający zastrzega sobie czasowe zamknięcie Ogrodu w Nieborowie w związku z prowadzeniem działalności statutowej, po wcześniejszymi uzgodnieniami z Wykonawcą.

5) Komunikacja oraz wjazd na teren budowy będzie odbywał się po trasie oraz w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego (w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uzgodnionych z Wykonawcą na etapie wprowadzenia na budowę. Ze względu na duży ruch turystyczny na terenie Ogrodu w Nieborowie, transport z i na teren budowy będzie możliwy jedynie w porze porannej i wieczornej w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z infrastrukturą na terenie Ogrodu w Nieborowie oraz dostosowania środków transportu do istniejących uwarunkowań (wielkość, rodzaj, tonaż samochodów dostawczych, żurawi, koparko-ładowarek itp.). 

7) Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie w należytym stanie technicznym 
i estetycznym nawierzchni będących drogami dojazdowymi na teren budowy, które są równocześnie ciągami dla pieszych i zwiedzających Ogród w Nieborowie. Podczas ruchu pojazdów obsługujących budowę Wykonawca zobowiązany jest do kierowania ruchem tak, aby nie zaistniałą sytuacja powodująca zagrożenie dla osób spacerujących na terenie Ogrodu w Nieborowie. W tym celu Wykonawca wyznaczy osobę, która kierować będzie ruchem pojazdów we wszystkie dni prowadzenia prac.

8) Dopuszcza się możliwość składowania materiałów budowlanych wyłącznie na paletach i przez krótki okres czasu. Lokalizacja składowania materiałów budowlanych na terenie Ogrodu zostanie ustalona z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

9) Zabezpieczenie roślin, kolidujących z wykonywanymi pracami budowlanymi oraz wszelkie prace związane z realizacją budowy w okolicy drzew i krzewów, będą na bieżąco konsultowane i zgłaszane Kierownikowi Działu Zieleni Muzeum w Nieborowie i Arkadii – p. Katarzynie Żak-Zatorskiej, tel. kontaktowy 532 685 434.

10) Zabrania się składowania materiałów budowlanych, zwłaszcza kruszyw, piasku, betonu i płynnych chemikaliów w zasięgu koron drzew oraz wylewania, opróżniania pojemników po środkach chemicznych na terenie z roślinnością, szczególnie w zasięgu koron drzew. 

11) Roboty ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie, na pozostałym terenie przy użyciu lekkiego sprzętu zmechanizowanego.

12) Zabrania się cięcia gałęzi, konarów drzew a także cięcia, bądź wycinania krzewów 
w przypadku kolizji z wykonywanymi pracami.

13) W trakcie robót związanych z wykonaniem podziemnego szczelnego zbiornika zapasu wody, uzyskany urobek jaki i materiały do wykonywanych prac należy transportować, w taki sposób, aby nie naruszyć i nie uszkodzić istniejącego drzewostanu.

14) Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszystkich uszkodzonych na skutek użytkowania przez Wykonawcę nawierzchni dróg i ścieżek oraz elementów infrastruktury Ogrodów (w tym także trawników). Zniszczoną na skutek użytkowania przez Wykonawcę nawierzchnię drogi dojazdowej na teren budowy, należy odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia prac oraz według wskazań Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

15) Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia roślinności, która uległa zniszczeniu 
w trakcie prowadzenia prac i doprowadzenia jej do stanu pierwotnego (co dotyczy także terenów przyległych do terenu budowy).

16) Urobek należy na bieżąco wywozić poza teren Ogrodu, a teren udostępniony do tymczasowego składowania urobku po zakończeniu inwestycji należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Lokalizacja terenu do tymczasowego składowania urobku zostanie wskazana przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

17) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na teren budowy kontenera do składowania zanieczyszczeń budowlanych powstałych w trakcie trwania budowy. Wykonawca ponosi koszty usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania robót. Teren robót i zaplecza powinien być utrzymywany w czystości na bieżąco. 

18) Zaplecze socjalno-bytowe budowy znajdować się będzie na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca przygotowuje zaplecze budowy, będzie sprawował dozór na terenie robót i zaplecza oraz będzie ponosił koszty związane z poborem wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza na podstawie odczytów liczników.

19) Teren robót musi być zabezpieczony pod względem ochrony przeciwpożarowej i bhp. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność z stan bhp oraz ochrony przeciwpożarowej na budowie podczas realizacji zadania.

20) Wykonawca sporządzi dla wykonywanych prac Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych (IBWR) oraz Plan BIOZ.

21) Wykonawca zgodnie z art. 208 KP, powoła w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą Koordynatora ds. BHP na budowie.

22) Wykonawca zobowiązany jest do wydania oświadczenia, że osoby wykonujące prace podczas realizacji zadania, posiadają aktualne: szkolenia z zakresu bhp, orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku, uprawnienia do obsługiwanych/stosowanych maszyn i urządzeń, zatrudnieni są w ramach umowy o pracę. 

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w wyniku realizacji Umowy.

24) Osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy będą wyposażone w jednolite, schludne ubrania robocze z przypiętym w widocznym miejscu identyfikatorem z nazwą Wykonawcy oraz imieniem i nazwiskiem pracownika. Wykonawca udostępni Zamawiającemu listę pracowników (imiona i nazwiska) oraz listę samochodów (nr rejestracyjne pojazdów) biorących udział w realizacji inwestycji. 

2.8. Kody CPV: 45247270-3 Budowa zbiorników; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45262210-6 Fundamentowanie; 45262310-7 Zbrojenie; 45262300-4 Betonowanie; 45262522-6 Roboty murarskie; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne; 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych; 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg; 45112710-5 Zieleń, odtworzenie; 77300000-3 usługa sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych
2.9. Oferty częściowe. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie
2.10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga aby następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy 
o pracę:
- czynności wykonywane przez kierownika budowy. Kierownik budowy musi posiadać dokumenty wymagane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dz. U. z 2015 r. poz. 1789. Kierowanie robotami budowlanymi musi zostać powierzone osobom posiadającym kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków opiece nad zabytkami.
2.11. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania robót wymienionych w pkt 2.10. siwz wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego do przekazania dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę, comiesięcznych raportów RMUA, itp.), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

- zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt 2.10 siwz wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

- zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt 2.10. siwz były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę
2.12. Jeżeli Zamawiający określił w SIWZ wymagania z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie), to należy traktować wskazane produkty jako wzorcowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności. Każdorazowe użycie w projekcie słowa „typu” lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania „lub równoważne”). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności. Przez materiały równoważne Zamawiający rozumie takie:
- które posiadają parametry funkcjonalne wskazane w dokumentacji projektowej,.

- umożliwiają zastępowalność w dowolnym miejscu. Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.
2.13. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2.14. Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany materiałów i technologii należy bezwzględnie uzgodnić z Inspektorem Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym i zespołem projektowym.

2.15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącymi zał. nr 11 do SIWZ, przedmiarach stanowiących załączniki nr 12 do SIWZ oraz projektach stanowiących załączniki do SIWZ.

2.16. UWAGA! Z uwagi na specyfikę robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz charakter obiektu, w którym realizowane będą prace Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie tygodnia od ukazania się dokumentacji przetargowej na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie/ BIP, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z Działem Zieleni Muzeum w Nieborowie i Arkadii – p. Katarzyną Żak-Zatorską, nr tel. 532 685 434 oraz zapoznanie się z warunkami wykonania robót, kompletem dokumentacji celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 

2.17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, gdy ostatecznie nie otrzyma środków finansowych na realizację robót w zakresie wskazanym w treści SIWZ – etap I. 

3. Podwykonawcy.
W przypadku gdy wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy podwykonawców wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, które powierzy im do wykonania oraz ich firm. 
4. Terminy realizacji zamówienia
Termin realizacji robót: 90 dni licząc od dnia podpisania umowy. 
5. Informacje dotyczące warunków składania ofert.

5.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

5.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.4. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. 
od 09:00 do 15:00 przesyłając zapytanie pocztą lub na adres e-mailowy: dwronska@mnw.art.pl 
5.5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w sprawach merytorycznych: Xenia Modrzejewska-Mrozowska, e-mail xmrozowska@mnw.art.pl oraz Monika Antczak, e-mail mantczak@mnw.art.pl
- w sprawach formalno – prawnych: Xenia Modrzejewska-Mrozowska, e-mail xmrozowska@mnw.art.pl 
6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: dwronska@mnw.art.pl oraz bpobikrowska@mnw.art.pl przy jednoczesnym niezwłocznym przesłaniu wersji pisemnej (pocztą lub kurierem). 

6.2. Każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania jakiegokolwiek oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. 

7. Termin związania ofertą.

7.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert.

7.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
8.2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

8.3. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków o których mowa 
w pkt 8.2. 
Ad 8.2 lit. a Zamawiający nie wprowadza szczegółowych warunków w powyższym zakresie; Ad 8.2 lit. b) Zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł;

Ad 8.2 lit. c) Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli wykaże, że: - wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto  polegającą na zbudowaniu zbiornika wodnego w technologii żelbetowej wraz z doprowadzeniem do niego instalacji;

8.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.5. Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w ust. 2, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8.6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 25a pzp 
i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, niepodleganiu wykluczeniu.

9.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do niniejszej SIWZ oraz  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do niniejszej SIWZ.
9.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 9 pkt 9.3. SIWZ.
9.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, na wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej złożą:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż̇ w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

9.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 Zamawiający żąda na wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

9.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
9.7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6.

9.8. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Inne dokumenty niż oświadczenia, o których mowa zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
9.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.10. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia  na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
10. Wymagania dotyczące wadium.

10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł)
10.2.
Wadium może być wniesione w następujących formach:

a)
pieniądzu;

b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący 
rachunek Zamawiającego: BGK 83 1130 1017 0020 1460 6320 0001 , z dopiskiem „wadium – przetarg nieograniczony – znak sprawy 14/2017”.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.

5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy załączyć do oferty.

6. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego. 

7. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

8. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

11.1. Wymagania podstawowe.

11.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

11.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

11.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

11.1.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.2. Forma oferty.

11.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

11.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

11.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

11.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

11.2.5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane.

11.3. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz oferty - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ,

b) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną;

c) Dokumenty i oświadczenia określone przez Zamawiającego w pkt 9 SIWZ, z wyjątkiem dokumentu określonego w pkt. 9.3 SIWZ;

d) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

11.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11.5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

12. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa zdaniu pierwszym.

12.2. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres:dwronska@mnw.art.pl oraz bpobikrowska@mnw.art.pl
12.3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

12.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

12.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Zmiana treści SIWZ będzie wiążąca przy składaniu ofert. Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

12.6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej stronie internetowej.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – w Dziale Zamówień Publicznych (pok. 260), II piętro, w terminie do dnia   24 lipca 2017 r., do godz. 10.00. 
13.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

13.3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu  lipca 2017 r, 
o godz. 10:15.
13.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
13.5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.
14. Sposób obliczenia ceny oferty.

14.1. Ceną oferty są ceny brutto podane w Formularzu ofertowym. 
14.2. Ceny muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo, z zaokrągleniami do dwóch miejsc po przecinku.
14.3. Cena -  należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu ustawy  z dnia 5 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915). 

15. Wycofanie oferty lub jej zmiany.

15.1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

15.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

15.3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

15.4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i  po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

15.5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

16. Ocena ofert. 

16.1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :
	l.p.
	Opis kryteriów oceny
	Znaczenie

	1. 
	CENA
	60 %

	2. 
	OKRES GWARANCJI
	40 %


16.2. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:

a) w zakresie kryterium cena ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt, według wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert/ wartość brutto w ofercie badanej x 60 pkt. 

b) w zakresie kryterium okres gwarancji  ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 40 pkt. Zamawiający przyzna pkt w sposób następujący:

Proponowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 120 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub nie określi oferowanego terminu gwarancji zostanie odrzucona. Pkt w kryterium okres gwarancji zostaną przyznane według wzoru: 

Okres gwarancji badanej oferty

____________________________________                 X 100 X 40%

Najdłuższy okres gwarancji oferty (max. 120 m-cy)

Łączna liczba punktów dla danej oferty będzie sumą punktów otrzymanych za kryteria: cena i okres gwarancji.
16.3. Za najkorzystniejszą  ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z wszystkich kryteriów.
16.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższa liczbę punktów.
16.5. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

16.6. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 16.5 na stronie internetowej.

17. Wykluczenie Wykonawcy. 

17.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w​ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub​ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
-  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa lit. b) ;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
17.2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
18. Wzór umowy.

18.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr  13 do SIWZ.
19. Zmiana umowy.

19.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 13 pkt 2 wzoru umowy.
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

20.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

20.2.  Obligatoryjne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) w pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach  bankowych, 

4) gwarancjach  ubezpieczeniowych, 

5) poręczenia  udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
20.3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego. 

20.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

20.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20.6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 pzp.

21. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
21.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
21.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) złożono tylko jedną ofertę,

b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione 
w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
 21.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
22. Środki ochrony prawnej.
22.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
22.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
22.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
22.6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
22.8. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.9.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
22.10.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
22.11. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.
Załączniki do SIWZ:

- nr 1 – Plan wskazujący zakres zamówienia (etap I realizacji projektu) 

- nr 2 – Projekt budowlany 

- nr 3 – Projekt wykonawczy

- nr 4 – Projekt wykonawczy, sieć wodociągowo-przeciwpożarowa
- nr 5 – Projekt wykonawczy, część elektryczna 
- nr 6 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

- nr 7 – Pozwolenie na budowę

- nr 8 – Decyzja o wpisie parku do rejestru zabytków

- nr 9 – Pozwolenie WUOZ na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku 

- nr 10 – Pozwolenie WUOZ na prowadzenie badań archeologicznych w postaci nadzoru archeologicznego 
- nr 11 – STWiOR

- nr 12 – przedmiar robót i ślepy kosztorys

- nr 13 – wzór umowy

- nr 14 – formularz oferty

- nr 15 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

- nr 16 – oświadczenie – spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- nr 17 – wzór wykazu robót. 
Z A T W I E R D Z A M:
.................................................

(podpis) 
Załącznik 14 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

..……………………

/miejscowość i data/

……………………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

Nazwa i siedziba /adres/ Wykonawcy/nr faks/e-mail: ……………………………………………………………………………………………………

Nr konta do zwrotu wadium:……………………………………………………….

Do:  Muzeum Narodowe w Warszawie w Warszawie. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Przebudowa instalacji hydrantowej w Nieborowie w celu dostosowania jej do wymogów przeciwpożarowych, etap I 

1. Oświadczamy, iż oferujemy:

1) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę netto ….............. zł  (słownie: .............................) + należny podatek VAT tj. za łączną cenę brutto: ................... zł (słownie: ..................................);

2) okres gwarancji ……… miesięcy licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu odbioru 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wymienione w Specyfikacji wymagania i żądania Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5.Oświadczamy, iż podany powyżej numer faksu i adres e-mailowy zobowiązujemy się utrzymywać w gotowości do przyjęcia transmisji przez okres trwania przedmiotowego postępowania.

6.Załącznikami do niniejszej oferty są:

a. kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną
b. ……………………………………………………

/proszę wymienić wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty/     
Podpis:

…………………………

Załącznik nr 15  do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania.

	
	Zamawiający:

Muzeum Narodowe w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

	
	


Wykonawca:

……………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa instalacji hydrantowej w Nieborowie w celu dostosowania jej do wymogów przeciwpożarowych, etap I prowadzonego przez Zamawiającego Muzeum Narodowe w Warszawie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








            ………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 16 do SIWZ – wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

	
	Zamawiający:

Muzeum Narodowe w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

	
	


Wykonawca:
…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa instalacji hydrantowej w Nieborowie w celu dostosowania jej do wymogów przeciwpożarowych, etap I, prowadzonego przez Zamawiającego Muzeum Narodowe w Warszawie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w pkt 8.1-3 siwz. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………










(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w 8.1-3 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów...……………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………










(podpis)

Załącznik nr 13 do SIWZ – wzór umowy
WZÓR UMOWY 

zawarta dnia ......................2017 r.  w Warszawie, pomiędzy:

Muzeum Narodowym w Warszawie, z siedzibą 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3, wpisanym  do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 23/92, NIP 526–03-09-719, REGON 000275990 reprezentowanym przez:

dr Agnieszkę Morawińską - Dyrektora Naczelnego Muzeum 

Katarzynę Dziechciarz - Główną Księgową,  

 – zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a .............................................................. z siedzibą: ..........................................., NIP .........................., REGON .............................. wpisaną do KRS pod numerem ................................ zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1) ................................................

2) ..................................................

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawierają umowę o następującej treści;

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa instalacji hydrantowej w Nieborowie w celu dostosowania jej do wymogów przeciwpożarowych, etap I, obejmujących doprowadzenie wody dla celów przeciwpożarowych do zbiornika, wykonanie podziemnego zbiornika zapasu wody, wykonanie drogi technicznej do zbiornika oraz zasilenie w energię elektryczną,  co stanowi etap I realizacji projektu budowlanego „Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz z budową podziemnego szczelnego zbiornika zapasu wody z przepompownią oraz zasileniem w energię elektryczną, na terenie  Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Pałac Radziwiłłów, obręb 16, działka nr ew. 801/1, 801,2”.

2. Szczegółowy zakres prac określa załączony do niniejszej umowy przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.  

3. Oferta Wykonawcy złożona w przetargu nieograniczonym stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

4. Następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę:

· kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który będzie kierował robotami budowlanymi. Wymagana jest osobista obecność kierownika budowy, codziennie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) na terenie robót i uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych, organizowanych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu

5. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania robót wymienionych w pkt 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego do przekazania dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę, comiesięcznych raportów RMUA, itp.), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

- zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

- zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt 4 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę.
§ 2

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie określonym w niniejszej Umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie Zamówienia.

3. Wykonawca potwierdza, że zachowując najwyższą staranność zawodową zbadał otrzymaną od Zamawiającego dokumentację projektową i stwierdza, że jest ona wystarczająca do wykonania Zamówienia zgodnie z postanowieniami tej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi 
i uwzględnił je w kosztorysie.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

6. Na  każde  żądanie  Zamawiającego  materiały  te  zostaną   poddane  badaniom  na  koszt   Wykonawcy w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez  Zamawiającego miejscu. Do czasu odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie przechowywał: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania. 

7. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp. które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji pozyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy w okresie jej obowiązywania oraz po jej zakończeniu, a także do nieudostępniania tych informacji i innych pozyskanych w trakcie realizacji materiałów osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem informacji jawnych z mocy prawa.

9. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Wykonawcę w ścisłym współdziałaniu z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego , przy zachowaniu zasady dzielenia się z nim posiadaną wiedzą i doświadczeniem. W ramach współpracy Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wszelkich żądanych informacji na temat stanu realizacji Zamówienia. – 
10. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru ustali czas i zasady przebywania swoich pracowników na terenie należącym do Zamawiającego.

§ 3

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie 90 dni licząc od dnia podpisania umowy. 
2.  Wprowadzenie na budowę i przystąpienie do realizacji Zamówienia odbędzie się w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. W chwili rozpoczęcia robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla osoby wykonywującej czynności kierownika robót.

3. W przypadku nieprzystąpienia do realizacji Zamówienia w terminie ustalonym przez strony, Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego przystąpienia do wykonania Zamówienia.

4. Jeżeli mimo upływu terminu wyznaczonego do przystąpienia Wykonawca nie rozpocznie realizacji robót w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.
§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z formularzem cenowym w wysokości …….......... zł brutto (słownie: ...............................) w tym: ...............  zł netto (słownie: .............................. zł) + 23%VAT tj. ................................... zł.

2.  Ostateczne rozliczenie wysokości wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu robót, na podstawie bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez obie strony. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT, do której załączony będzie protokół bezwarunkowego odbioru przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia.

§ 5

Ogólne zasady wykonania Umowy

1. W ramach realizacji niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu robót,

- zapłata za wykonane i odebrane roboty,

- przeprowadzenie odbioru częściowego i końcowego Zamówienia,

- przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego. 

2. W ramach realizacji niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) Przyjęcie terenu robót od Zamawiającego,

b) Oznaczenie na koszt własny terenu robót i innych miejsc, w których maja być prowadzone roboty podstawowe lub zabezpieczające;

c) Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych;

d) Wykonanie robót podstawowych

e) Opracowanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów technicznych odbiorów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji fotograficznej.
f)  Złożenie w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy wypełnionego ramowego harmonogramu prac wypełnionego zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 4 do umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Inwestycję, w szczególności, zgodnie z: 

a. najwyższą starannością,

b. efektywnością,

c. najlepszą praktyką i wiedzą zawodową,

b. zasadami wiedzy technicznej, 

c. obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz przepisami sanitarnymi, 

d. normami technicznymi i technologicznymi, 

e. standardami zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,

f. zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, odnoszącymi się do niej rozporządzeniami oraz pozwoleniem na budowę (decyzja nr 537/2016 z dnia 12. 10. 2016 r., wydana przez Starostę Łowickiego)

g. oraz pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znak nr WUOZ-A.5142.39.2017.AWJ z dnia 29.03.2017 r. wydanym przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Ze względu na wartości zabytkowe obszaru jakim jest zabytkowy ogród, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i starannością. O wszelkich nowych okolicznościach, zagrożeniach, problemach lub odkryciach, ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji Inwestycji i oznaczyć teren budowy i inne miejsca, w których będą prowadzone roboty podstawowe lub zabezpieczające na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty jego przejęcia do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

6. Wykonawca zabezpiecza, we własnym zakresie, odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu Inwestycji. 

7. Wykonawca poniesie koszty energii elektrycznej, wody (do celów pobytowych) i ścieków, które będą zużyte w związku z realizacją umowy. Zapłata za zużytą energię i wodę (do celów pobytowych) oraz ścieki nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w czasie wykonywania Inwestycji. 

9. Wykonawca przejmie teren budowy od Zamawiającego i od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy do czasu zakończenia realizacji Inwestycji, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na tym terenie w trakcie realizacji Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, a także zapewniając ochronę mienia Zamawiającego i zabytkowej przestrzeni obiektu będącego przedmiotem Umowy wraz z terenem zabytkowego ogrodu, 

11. Wykonawca prawidłowo przygotuje wymaganą przepisami prawa dokumentację z realizacji Inwestycji, w tym dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły techniczne odbioru, niezbędne świadectwa kontroli jakości i będzie udostępniał ją Zamawiającemu oraz innym uprawnionym osobom oraz przekaże Zamawiającemu w uzgodnionym terminie. 

12. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja lub teren przewidziany dla Prac budowlanych nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Prac budowlanych, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego. 

13. Zamawiający ma prawo kontrolować, w każdym czasie przy pomocy upoważnionych przez siebie osób, realizację Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji Robót budowlanych Zamawiającemu oraz osobom związanym z nadzorem budowlanym, zgodnie z ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz związanych z nadzorem konserwatorskim. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z pełniącym nadzór archeologiczny i do umożliwienia wykonania nadzoru i sporządzenia dokumentacji.

15. W czasie wykonywania Inwestycji Wykonawca będzie utrzymywał na terenie objętym pracami należyty porządek, w szczególności zapewniając drożność dróg komunikacyjnych. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia do usunięcia z terenu budowy wszystkich urządzeń tymczasowego zaplecza i pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania.

17. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek części majątku Zamawiającego w trakcie realizacji robót, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego lub wymiana nastąpi na koszt własny Wykonawcy.

18. Wykonawca zabezpieczy na swój koszt kontenery na urobek powstały w trakcie prac oraz  będzie na bieżąco opróżniał kontenery.

19. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Wykonawcę w ścisłym współdziałaniu z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego (Dział Zieleni Muzeum w Nieborowie i Arkadii).

20. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji na temat stanu realizacji Zamówienia, których zażąda Zamawiający.

21. Wykonawca zrealizuje Zamówienie z materiałów własnych. Materiały, o których mowa w dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu Zamówienia, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. Na każde żądanie Zamawiającego i inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do okazania w stosunku do tych materiałów danych potwierdzających spełnienie odpowiednich wymagań.

23. Realizacja zamówienia następować będzie pod nadzorem Pani/ Pana …………………………………………… tj. osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

24. W ramach realizacji niniejszej Umowy do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności natychmiastowe wykonanie prac w przypadku konieczności usunięcia awarii lub zapobieżenia rozprzestrzeniania się skutków tej awarii lub zagrożenia dla ludzi i mienia.

25.  Wykonawca ma obowiązek zgłosić prace do odbioru po okresie pogwarancyjnym. 

§ 6

Odbiór Przedmiotu Umowy
a) Strony ustalają, że zrealizowany Przedmiot Umowy podlega odbiorom.

b) Zamawiający zobowiązuje się do systematycznego odbioru robót zanikających.

c) Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa w przekazaniu Przedmiotu Umowy do eksploatacji.

d) Strony ustalają, że Przedmiot Umowy będzie odebrany po zakończeniu robót, potwierdzony protokolarnie.

e) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego nie później niż w treminie 90 dni licząc od dnia podpisania umowy. 

f) Zamawiający najpóźniej w terminie   7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia przystąpi do czynności odbiorowych albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z Umową.

g) Nie ustosunkowanie się Zamawiającego w terminie  7 dni od daty otrzymania zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru.

h) Odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych dokona Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego składająca się z: Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy oraz z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z  pozwoleniem WUOZ).

i) Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 5 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich  usunięcia w  terminie  wyznaczonym stosownym protokołem.

j) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie umowne za te roboty przy zachowaniu uprawnień  z  tytułu  rękojmi dla  robót za  które zostało obniżone wynagrodzenie.

k) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać jego wykonania po raz drugi.
§7

Wypłata Wynagrodzenia

1. Strony postanawiają, że wypłata Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 Umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę oraz protokołu bezwarunkowego odbioru końcowego robót podpisanego przez Strony.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego kompletną dokumentację robót oraz inne dokumenty dotyczące realizowanego obiektu wymagane Ustawą – Prawo budowlane.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest adres siedziby Zamawiającego.
4. Za datę realizacji płatności faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku płatnika. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca  nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią.
§8

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. 

2. Termin gwarancji wynosi:

a) …………………….. miesięcy - na wykonane roboty budowlane;

b) zgodnie z gwarancją producenta na dostarczone i zamontowane urządzenia;

i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z §8 niniejszej Umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

a) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4;

b) za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia;

c) za każdy stwierdzony przypadek wykonywania robót wymienionych w § 1 pkt 5 umowy przez osoby, które w dniu stwierdzenia tego faktu nie łączył stosunek pracy z wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4;

d) za opóźnienie w  przekazaniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących  roboty wymienione w pkt § 1 pkt 4  na podstawie umowy o pracę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4. 

2. Strony Umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej (wystąpienia okoliczności zewnętrznych, których Strony nie mogły przewidzieć w dniu podpisania umowy), której działanie uniemożliwiło wykonanie lub należyte wykonanie Umowy.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 k.c. do wysokości poniesionej szkody.

4. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.    Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w § 4 umowy, w formie ……………………………….

2.    Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa Zamówień Publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.
§ 11

Odstąpienie od Umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca utraci koncesję na wykonywanie robót stanowiących Przedmiot Umowy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn mimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego i upływie dodatkowego terminu do realizacji Umowy.

e) trzykrotnie stwierdzono przypadek wykonywania robót wymienionych w § 1 pkt 4 umowy przez osoby, które w dniu stwierdzenia tego faktu nie łączył stosunek pracy z wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;

f) trzykrotnie nie przekazał w wyznaczonym mu terminie nie krótszym niż 2 dni robocze  dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących roboty wymienione w  § 1 pkt 4  na podstawie umowy o pracę.

§ 12

Podwykonawstwo 

1. W celu należytego wykonania Zamówienia Wykonawca może powierzyć część robót do wykonania podwykonawcom. Powierzenie prac podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. Zakres prac powierzony podwykonawcom powinien odpowiadać zakresowi wskazanemu w ofercie. Wykonawca odpowiada za koordynację prac podwykonawców.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa 
w ust.1 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.   Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust. 5, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy uważa się za akceptację    umowy przez Zamawiającego.

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9.   Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 13

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia następujących okoliczności:

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej;

b) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność) oraz konserwatorskich (zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikającej z okoliczności związanych z dokonanymi w trakcie robót odkryciami, czasem prowadzenia badań z nimi związanych a także decyzjami i zaleceniami konserwatorskimi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków);

c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem;

d) zaistnienie sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia (np. zmniejszenie zakresu robót lub czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań technologicznych);

e) zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych;

f) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, w tym także statutową działalnością Zamawiającego uniemożliwiającą terminowe zrealizowanie prac bądź powodującą przerwy w możliwości realizacji umowy;

g) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT;

h) wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp. 
3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej  z powyższych okoliczności.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego lub całkowitego wstrzymania prowadzonych robót na czas określony w przypadku kolizji robót z działalnością statutową Zamawiającego.

2. Strony wyznaczają następujące osoby nadzorujące realizację wykonania umowy: 

a) ze strony Wykonawcy: 

…………………..,
  tel. ………………

b) ze strony Zamawiającego: 
………………………….. tel. ………………. oraz Inspektora Nadzoru………………………….., tel.
3. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.
4. Zmiany niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnej woli obu umawiających się Stron wyrażonej w formie aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem zmian wskazanych w ust.1.

5. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.).

6. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

7. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o zmianie wszelkich zawartych w niniejszej Umowie informacji niezbędnych do jej sprawnej realizacji, które w zakresie realizacji Umowy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Stron lub w związku z optymalizacją realizacji umowy (np. dane teleadresowe, kontaktowe, adresy internetowe, procedury w zakresie współpracy między Stronami). Zmiana tych danych nie wymaga zmiany Umowy.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej..

9. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Przedmiar robót

2. SIWZ

3. Oferta wykonawcy
4. wzór ramowego harmonogramu prac
....................................................



.......................................................

Zamawiający 






Wykonawca

Załącznik nr 17 do SIWZ 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

	L.p.:
	Przedmiot zamówienia:
	Wartość zamówienia:
	Okres realizacji zamówienia:
	Podmiot, na rzecz którego realizowana była robota

	1.


	
	
	
	

	2.


	
	
	
	


W załączeniu wykonawca ma obowiązek przedstawić dowody (poświadczenia lub inne) potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane  zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
PAGE  
21

